RECONSTRUCTION ANALYSIS & ARCHITECTURE

FPE 2001 → FPE2001-Remake

Win11 重构分析与架构设计 v2.6

完整保留原版九模块、文件十六进制编辑与模拟器逐个适配

| 分析对象 | FPE2001_绿色版.zip；静态分析，不运行未知二进制 |
| --- | --- |
| 功能基线 | TabScan / TabTabs / TabEditor / TabSelect / TabGPE / TabMacKey / TabSpeed / TabOthers / TabAbout |
| 目标平台 | Windows 11 x64；超 4GB 地址；大文件偏移；多模拟器适配器 |
| 版本 | v2.6 · 2026-08-16 |

结论：保留原功能表面和模块顺序，底层整体重写；文件编辑与进程内存编辑必须共享同一十六进制工作台。

v2.6 以原版九模块和原始工作流为功能基线，现代化仅改变实现、安全边界与交互表达。

# 阅读导航

建议实现模型严格按章节顺序工作：先固定契约和测试，再写 UI；不要在首个里程碑中引入具体模拟器偏移。

- 结论与设计原则

- 静态分析证据与边界

- 原版九模块功能基线

- 原版关键工作流

- v2.3 目标与非目标

- 目标架构

- 统一字节源与十六进制编辑

- 文件浏览与内容扫描

- 进程扫描、地址表与冻结

- 图片、宏、速度和工具

- 模拟器适配器平台

- 64 位地址与文件偏移

- 安全、兼容与数据迁移

- UI 信息架构

- 实施路线图与验收

- 风险与待定项

# 1. 结论与设计原则

核心决定 不再把原版“编辑器”和“文件”功能降级为附属工具。新版以九模块为一等功能，并让十六进制工作台同时处理进程内存与本地文件。

- 功能等价优先：原版按钮或流程能映射到明确的新入口；无法确认语义的字段保留为兼容元数据，不猜测。

- 原设计顺序保留：扫描→地址表→编辑→文件→图片→宏→速度→设置→关于，降低老用户迁移成本。

- 现代化不等于删功能：文件浏览/扫描、GPE/SPE、宏和速度能力均进入路线图，只按风险分阶段交付。

- 共享核心：进程内存与文件都抽象为 64 位可寻址字节源，复用网格、搜索、编码、书签、撤销和差异显示。

- 安全边界：本地离线单机；不做内核驱动、DLL 注入、反作弊绕过、隐藏或联网对战支持。

# 2. 静态分析证据与边界

| 对象 | 静态证据 | 可得结论 |
| --- | --- | --- |
| FPE.exe | PE32 x86、VCL DFM、OpenProcess/VirtualQueryEx/ReadProcessMemory/WriteProcessMemory、九个 TabSheet | 核心为进程扫描/写入工具，UI 功能可从组件与事件名还原。 |
| Fpe.ini | 6 条 Emulator 记录，内部格式字符串 %d,%X,%X,%s | 存在旧模拟器地址映射；字段精确语义仍需动态验证。 |
| SPE.exe | Show Picture Expert；BMP/JPG/GIF、缩放、JPG 质量 | 是图片浏览/转换辅助程序，不属于内存扫描后端。 |
| tt.dll | SetWindowsHookExA、keybd_event、mouse_event、前台窗口 API | 为宏/热键支持；新版应减少全局钩子依赖。 |
| 限制 | 不运行样本、不注入、不抓动态内存 | 文件格式、速度实现与部分按钮语义需要兼容测试确认。 |

样本 ZIP SHA-256：0B48C37C6C8A7D5049EEFF8311195D0DCE71E6A2E8889D6D27E718ED94B341E0。所有可执行文件均未签名，FPE/SPE/tt 为 32 位。

# 3. 原版九模块功能基线

| ID | 新版模块 | 原版证据 | 必须保留的功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 扫描 | TabScan | 进程/模拟器选择、任务 Mission、首次与再次扫描、8/16/32/未知类型、候选列表、添加/编辑。 |
| M02 | 地址表 | TabTabs | 地址条目、立即写入、修改、锁定/条件、注释、游戏信息、加载/保存 .fpe。 |
| M03 | 十六进制编辑 | TabEditor | 打开数据源、查找、撤销、标签/注释、刷新、16 进制与字符串显示；覆盖式编辑。 |
| M04 | 文件 | TabSelect | 驱动器/目录浏览、子目录列表、全部文件、刷新、扫描、停止、编辑/保存。 |
| M05 | 图片 | TabGPE + SPE | 图片目录、预览、命名、删除、编辑、连续编号、x2；SPE 支持 BMP/JPG/GIF 与缩放/导出。 |
| M06 | 宏与热键 | TabMacKey + tt.dll | 设置/删除/更新宏，键盘与鼠标左/右/双击动作，热键与前台窗口控制。 |
| M07 | 速度 | TabSpeed | 开关与滑杆控制速度；新版仅在目标/适配器声明能力时启用。 |
| M08 | 设置与工具 | TabOthers | 内存上限、临时目录、SPE、撤销、锁定间隔、字符串列表与工具参数。 |
| M09 | 关于 | TabAbout | 版本、作者/来源、许可证、组件与诊断入口。 |

## 3.1 M03 十六进制编辑器的原始线索

- 顶部动作：Open(F1)、Find(F2)、Undo(F3)、Add Tab(F4)、Fresh(F5)、Note(F6)。

- 中央为 TColorStringGrid；底部含覆盖编辑框、16 进制/10 进制或字符串模式切换。

- 与 M04 文件页的 Edit/Save(F5) 联动，说明本地文件能够送入编辑器读取和修改。

- 新版必须明确区分 File、ProcessMemory、Snapshot 三种来源，并显示未保存修改。

## 3.2 M04 文件页的原始线索

- DriveComboBox、DirectoryListBox、FilterComboBox 和文件 ListView 构成完整文件浏览器。

- 动作包含列出子目录(F1)、全部文件(F2)、刷新(F3)、扫描(F4)、编辑/保存(F5)、停止访问(F6)。

- 新版使用系统路径语义与长路径支持，但保留目录树、筛选、递归扫描、取消和送入编辑器。

# 4. 原版关键工作流

| 工作流 | 原版路径 | v2.3 保留方式 |
| --- | --- | --- |
| 找值并锁定 | TabScan 扫描→AddrList→TabTabs 写入/锁定 | 扫描会话→候选→地址表→条件冻结；保留任务/Mission。 |
| 浏览并改文件 | TabSelect 浏览/扫描→EditSave→TabEditor | 文件页→以文件源打开十六进制工作台→差异→备份/原子保存。 |
| 直接看内存 | TabEditor 打开/刷新→网格→覆盖编辑 | 以进程内存源打开；读回校验、权限提示、刷新代次。 |
| 图片采集 | TabGPE 目录/命名/编号→SPE 查看/转换 | 图片工作区+可选外部查看器；元数据与核心扫描器解耦。 |
| 自动化 | TabMacKey→tt.dll→键鼠/窗口 | 显式热键、动作列表、前台目标校验、紧急停止。 |
| 速度 | TabSpeed 开关+滑杆 | 适配器能力；无能力时页面保留但解释不可用。 |

# 5. v2.3 目标与非目标

## 5.1 必须实现

- Windows 11 x64、x86/x64 目标、宿主地址超过 4GB、文件偏移超过 4GB。

- 九模块壳层和快捷键映射；原版 Mission、.fpe、.mis 等提供受控导入/导出或兼容占位。

- 可取消扫描、磁盘结果快照、地址表、写入、条件冻结、回滚和全局停止。

- 本地文件浏览、内容扫描、十六进制/文本搜索、覆盖/插入、编码切换、撤销与安全保存。

- 图片、宏、速度与设置具有独立服务接口和能力探测，不硬连扫描核心。

## 5.2 明确非目标

- 不运行或复用旧版 DLL；不修补旧 EXE。

- 不承诺所有模拟器一次支持；按精确版本逐个适配。

- 不默认递归扫描整个磁盘；不自动修改受保护目录。

- 不将宏用于绕过安全或控制非用户选择的应用。

# 6. 目标架构

Fpe2001Remake.UI (九模块壳层)
  ├─ Application / Domain / Contracts
  ├─ Memory.Win32 + Scan + AddressBook
  ├─ BinaryEditor.Core + ByteSources.File + ByteSources.Process
  ├─ FileWorkspace + MediaWorkspace + Automation + SpeedControl
  ├─ Storage + LegacyImport
  └─ IPC → AdapterHost / optional Broker

| 层/进程 | 职责 | 依赖约束 |
| --- | --- | --- |
| UI | 九模块导航、页面状态、快捷键、对话框 | 不得直接 P/Invoke、直接打开 SQLite 或持有文件句柄。 |
| Application | 会话、命令编排、跨模块跳转 | 依赖抽象；不依赖 WPF View。 |
| Core services | 扫描、编辑、文件搜索、图片、宏、速度 | 共享 Domain/Contracts；模块之间通过用例而非 UI 引用。 |
| AdapterHost | 模拟器探测、地址翻译、速度/暂停等能力 | 一实例一适配器；崩溃不拖垮 UI。 |
| Broker | 按需最小权限读写 | 只接受白名单 PID、范围与命令。 |

# 7. 统一字节源与十六进制编辑

关键抽象 十六进制网格不关心数据来自文件还是进程。IByteSource 负责 64 位读取；可编辑来源额外实现变更集和提交策略。

| 来源 | 长度/寻址 | 编辑语义 | 提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| File | ulong 文件长度与偏移 | 覆盖、插入、删除；稀疏变更集 | 外部变化检测→备份→临时文件→原子替换。 |
| ProcessMemory | 逻辑/宿主地址；区域可能不可读 | 默认覆盖；不可插入/删除 | 写前比较→写入→读回；进程身份变化拒绝。 |
| Snapshot | 只读快照 | 只读或导出补丁 | 另存为文件，不写回原目标。 |

- 网格：偏移、16 字节、文本区；编码 ASCII/UTF-8/UTF-16LE/GBK；地址/偏移使用等宽字体。

- 搜索：十六进制（支持 ??）、文本、整数、浮点；范围、方向、大小写、端序可选。

- 编辑：覆盖/插入、撤销/重做、书签、注释、修改高亮、差异预览；大文件按页缓存。

- 安全：默认只读打开；保存前确认外部修改、权限、备份路径与最终 SHA-256。

# 8. 文件浏览与内容扫描

- 文件页保留驱动器/目录/筛选/子目录/全部文件/刷新/扫描/停止/编辑保存的原工作流。

- 默认不跟随目录联接和符号链接；访问拒绝、长路径、文件消失和并发修改为正常状态。

- 内容扫描支持十六进制、文本和数值模式；结果记录路径、偏移、预览、匹配类型和文件时间。

- 点击结果以只读方式定位到十六进制编辑器；用户显式启用编辑后才创建变更集。

- 大目录扫描显示已访问文件数、字节数、匹配数、跳过数和取消；支持扩展名、大小、时间过滤。

# 9. 进程扫描、地址表与冻结

| 子系统 | v2.3 要求 |
| --- | --- |
| 区域枚举 | VirtualQueryEx；MEM_COMMIT；跳过 NOACCESS/GUARD；checked 地址推进。 |
| 扫描 | 整数/浮点/字节/文本、端序、未知值、首次/再次、任务 Mission、取消。 |
| 结果 | 磁盘快照、窗口化读取、候选历史、从结果送入地址表或编辑器。 |
| 地址表 | 逻辑地址优先、宿主证据、标签/注释、立即写入、条件冻结、.fpe 兼容。 |
| 冻结 | 单调度器、最短 16ms、默认 250ms、连续失败停用、500ms 全停。 |

# 10. 图片、宏、速度和工具

| 模块 | 保留 | 现代化约束 |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 目录、预览、命名、删除、连续编号、x2、SPE 格式转换 | 使用受支持图像解码；不把图片解析放进 UI 线程；保留 EXIF/质量选项。 |
| 宏 | 设置/删除/更新、键盘、鼠标左/右/双击、热键 | 优先 RegisterHotKey；动作绑定当前目标；有急停、倒计时与可见运行状态。 |
| 速度 | 开关、滑杆 | 只通过适配器官方/可验证能力；无能力时禁用；不做通用时间钩子。 |
| 设置 | 内存上限、临时目录、SPE、撤销、锁定间隔、字符串列表 | 拆为扫描/存储/写入/工具/隐私/开发者分组；提供旧配置导入预览。 |

# 11. 模拟器适配器平台

- 官方调试 API、IPC 或插件。

- Libretro 内存域桥接。

- 模块导出或稳定偏移，并严格匹配版本。

- 签名定位加结构验证。

- 手动校准只用于开发者模式。

- 能力包括 Read、Write、Domains、GuestVirtualTranslation、PauseResume、FrameSync、SpeedControl、SaveRam、Diagnostics。

- 速度页和部分图片/捕获能力由适配器能力驱动；页面不因能力缺失而消失。

- 每个解析地址包含 ResolutionProof；进程重启或目标版本变化后旧证明失效。

# 12. 64 位地址与文件偏移

| 概念 | 类型 | 显示 |
| --- | --- | --- |
| HostVirtualAddress | ulong/nuint | 0x + 16 位十六进制 |
| LogicalAddress | AddressSpace + DomainId + ulong Value | 域名 + 适当宽度；可复制完整 JSON |
| FileOffset | ulong | 0x + 至少 16 位；同时可显示十进制 |
| Length | ulong（领域）/ nuint（OS 边界） | 人类单位 + 精确字节 |

禁止 核心领域模型不得使用 int/uint 存地址、偏移或文件长度；所有加法 checked；JSON 中的 ulong 使用十六进制字符串。

# 13. 安全、兼容与数据迁移

- 文件编辑默认备份并原子保存；系统目录、只读文件和外部修改必须二次确认或拒绝。

- 文件扫描默认当前目录，不默认全盘；递归、跟随链接和受保护目录均需显式选择。

- 宏只对用户选择目标生效；焦点丢失、目标变化、急停和超时立即停止。

- 旧 .fpe/.mis/.mi0/Fpe.ini 先预览再导入；未知字段放 legacy_metadata_json。

- 诊断默认不包含完整内存、文件内容、宏按键序列或完整个人路径。

# 14. UI 信息架构

新版保留原版九页顺序，使用标题栏下方的横向模块带；窗口缩窄时模块带可水平滚动或进入“更多”，但顺序不变。每个模块顶部保留动作栏和 F 键提示。

| 顺序 | 模块 | 主要动作栏 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描 | 清空、新任务、命名、加载/保存 Mission、计算、撤销、扫描/停止、添加/列表/编辑 |
| 2 | 地址表 | 添加、删除、清空、修改、编辑、写入、加载/保存 .fpe |
| 3 | 十六进制 | 打开、查找、撤销、书签、刷新、注释、保存/另存 |
| 4 | 文件 | 子目录、全部文件、刷新、扫描、编辑/保存、停止 |
| 5-9 | 图片/宏/速度/设置/关于 | 按原模块动作保留；危险动作使用文字+图标。 |

# 15. 实施路线图与验收

| 阶段 | 范围 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 工程、九模块壳层、领域模型、合成目标 | x64 构建、导航和状态夹具；地址/偏移往返。 |
| P1 | 通用 Win32 扫描、地址表、冻结 | 扫描→结果→地址表→写入/全停闭环。 |
| P2 | 统一十六进制、文件源、进程源 | 本地文件与进程内存均可打开、查找、编辑、撤销、提交。 |
| P3 | 文件浏览/内容扫描、旧格式导入 | 递归取消、长路径、大文件、原子保存、导入预览。 |
| P4 | 图片、宏、设置 | 图片管理/转换；安全宏；旧设置映射。 |
| P5 | 适配器平台、速度、首个模拟器 | 契约测试、崩溃隔离、精确版本适配和健康检查。 |

## 15.1 关键验收

- 打开一个大于 4GB 的稀疏测试文件，跳转到高偏移、修改 4 字节、撤销、重做、另存并校验哈希。

- 文件扫描在权限拒绝、符号链接循环、文件删除和取消场景中不崩溃且进度可解释。

- 同一十六进制页切换到进程源后，插入/删除自动禁用；覆盖写入执行进程身份复验和读回。

- 九模块页面、动作栏、快捷键和禁用原因均可在设计时状态中重现。

# 16. 风险与待定项

| 编号 | 事项 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| TBD-FMT | .fpe/.mis/.mi0 精确格式 | 建立样本库与差分测试；未确认字段不写回。 |
| TBD-EDITOR | 原版 TabEditor 的全部数据源语义 | 以用户确认的文件功能为基线，同时保留进程源。 |
| TBD-SPEED | 旧速度控制机制 | 不复用未知钩子；由模拟器适配器能力替代。 |
| TBD-GPE | 采集触发条件与部分字段 | 先实现图片目录/命名/转换，再用合法测试素材验证采集。 |
| TBD-EMU | 首个模拟器与版本 | 通用平台完成后由项目所有者选择。 |

可执行结论 P0-P4 不依赖首个模拟器即可开始；P5 的具体适配器需要精确版本、SHA-256、合法测试游戏和已知数值。

# v2.3 目标进程可见性边界

默认目标选择器采用“用户目标优先、系统进程隐藏”的展示策略，降低 Windows 11 环境下进程列表噪声，同时保留模拟器和无窗口后台目标的可调试性。

## 架构决策

过滤规则位于 Application 层，不下沉到 Win32 内存读写层，避免把 UI 展示策略与访问能力耦合。

过滤只影响默认枚举结果；用户通过十六进制编辑器输入 PID 时仍可显式打开目标。

路径检查使用目录边界匹配，避免把 C:\Windows.old 等相邻目录误判为系统目录。

## 兼容性

Session 0 作为服务隔离边界，适用于 Windows 11 常规桌面会话。

对受保护进程的路径访问失败采用保守保留策略，再由名称和会话规则进行过滤。

不依赖窗口句柄，因此无窗口模拟器后台进程仍可作为目标。

# v2.3 WindowFrame 壳层边界

窗口级边框和阴影属于 UI Shell 的装饰性边界，不进入领域层、扫描层、内存访问层或页面业务状态。

## 分层决策

WindowFrame、WindowFrameBrush 和 WindowFrameShadow 只位于 Fpe2001Remake.UI 的 Shell/Theme 资源中。

边框外 Margin=2 为空间分配，阴影不参与布局测量，不改变页面 ViewModel 或命令契约。

WindowChrome 继续负责非客户区拖拽与调整大小；自定义按钮继续调用 SystemCommands。

## Win11 兼容性

1 DIP 边框与 SnapsToDevicePixels/UseLayoutRounding 组合，避免高 DPI 下出现不连续线条。

DropShadowEffect 使用低透明度和零偏移，边框外约 2 DIP 的阴影在浅色背景上提供层次，但不形成高对比光晕。

圆角、阴影和边框均由 WindowFrame 统一管理，避免页面局部控件在 DPI 或窗口调整大小时出现错位。

# v2.6 Native DWM Frame 架构更正

窗口边界从 WPF 客户区装饰提升为 Windows 11 非客户区系统能力。该更正消除实色外环、客户区缩进和圆角遮挡，并保持 UI Shell 以外的所有架构边界不变。

## 职责边界

WPF 客户区负责标题栏内容、模块导航、页面与状态栏；DWM 负责 HWND 外框、系统圆角及窗口外阴影。

Shell/Windows11WindowFrame 是唯一的原生边界适配器；领域层、扫描层、内存访问层、文件编辑层和 ViewModel 不引用 DWM。

WindowFrameBrush/LineBrush 提供颜色令牌，适配器将其转换为 COLORREF；视觉资源不泄漏为业务状态。

## 布局与合成原则

客户区从 (0,0) 开始铺满窗口，不为系统阴影预留布局空间；外阴影不参与 WPF Measure/Arrange。

GlassFrameThickness=1 用于保留 DWM 非客户区合成，WindowChrome 继续提供拖拽、缩放和自定义标题栏命中。

普通窗口请求 DWMWCP_ROUND；最大化、贴靠和系统策略对圆角的最终决定权属于 Windows 11。

原生阴影的范围不是应用层固定像素契约；验收关注透明合成、无实色环带以及四角完整性。

## 兼容与失败模式

Windows 11 Build 22000+ 启用边框颜色和圆角属性；低版本系统跳过这些属性并保留 WindowChrome 基础行为。

DwmSetWindowAttribute 返回失败时不得阻止主窗口创建；失败影响仅限系统装饰，不影响扫描、编辑或自动化功能。

激活状态变化只刷新 DWM 边框色，不重建窗口、不重载页面，也不触发业务命令。

# v2.6 进程身份与展示聚合边界

进程枚举、目标身份和 UI 展示聚合继续分层：程序名用于降低展示复杂度，PID 仍是扫描与内存访问的不可替代身份。

## 分层决策

Application 层负责枚举和过滤逐进程候选；UI 层负责按程序名聚合，不把展示模型反向写入扫描引擎或内存适配器。

TargetItem 保存程序名到 PID 集合的映射；SelectedProcessId 是进入 ScanEngine、AddressBook 和冻结服务的唯一实例选择结果。

聚合不改变 HostVirtual 地址空间、进程句柄权限、模拟器适配器路由或 64 位地址表示，兼容 Win11 大内存地址场景。

## 生命周期与一致性

刷新属于一次新的进程快照；优先恢复原程序和仍存在的 PID，PID 失效时回退到同程序的稳定排序实例。

标题栏/状态栏只反映已选择的程序与 PID，避免用户看到程序名却无法确认实际扫描实例。

多实例选择器只在必要时出现，单实例保持原有简洁布局，空列表和系统进程隐藏规则沿用既有行为。

## 兼容性与风险控制

同名进程大小写差异按不区分大小写合并；PID 在每组内去重，避免异常枚举造成重复实例。

若程序名为空或进程在刷新后退出，UI 不把无效条目传给扫描引擎；底层仍需对句柄打开失败做既有错误处理。

该改造只影响目标选择器的呈现和选择，不改变文件十六进制编辑、模拟器适配器、地址表和宏模块的操作逻辑。

# v2.6 自动扫描会话扩展与地址映射边界

本版本补充自动扫描多快照会话的架构说明，以及扫描候选绝对地址与编辑器视图内偏移的映射规则。

## 扫描会话的多类型扩展

自动扫描把会话从单一 DataType/快照扩展为多快照（8/16/32 位各一），共享同一进程句柄与区域规划；取消语义与原子替换保持不变。

候选展示按 32→16→8 顺序合并；快照统计随 ScanSession 返回，供 UI 呈现各宽度命中分布。

## 地址模型与编辑器映射

扫描候选持有 HostVirtual 绝对地址；编辑器打开 4KB 页对齐窗口后必须转换为视图内偏移，绝对地址直接定位会越界（已修复并加防御）。

定位链路：绝对地址 → 文档偏移 → 行/字节列 → ScrollIntoView + ScrollTo 精确对齐（行到顶、列到最左）+ 单元格高亮。

进程内存写入走 IEditableByteSource.CommitAsync 等长覆盖，写前比较 + 读回校验保证不覆盖竞态写入。